**Ивантеевский муниципальный район**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной целевой программы по повышению безопасности**

**дорожного движения за январь-декабрь 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Номер пункта и наименование мероприятий областной целевой программы** | **Предусмотрено**  **за счет средств**  **муниципального бюджета** | | **% обеспеченности программы (гр.4/гр.3\*100)** | **Начислено на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года), (объем выполненных работ, услуг, заключенных договоров)** | **Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом**  **с начала года** | **%**  **исполнения (гр.7/гр.4**  **\*100)** | **Результаты реализации (выполненные работы) за отчетный период** |
| **В**  **программе**  **на 2015год** | **Решением районного муниципального собрания**  **на 2015 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 1.3. Проведение широкомасштабных профилактических мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.4. Создание информационно-пропагандистской продукции и видеороликов, размещение информационных материалов в СМИ по вопросам БДД. Организация и размещение тематической наружной рекламы в общественных местах | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.6. Повышение квалификации водителей, медицинских специалистов по предрейсовым осмотрам и инженерно-технического персонала пассажирских автотранспортных предприятий области | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2.7. Оснащение подразделений ГИБДД комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (включая проектно-изыскательские и монтажные работы, конструкции для крепления оборудования, прокладка каналов связи) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2.11. Приобретение для общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования учебно-наглядных пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3.4. Модернизация пассажирского автомобильного парка автотранспортных предприятий, капитальный ремонт автобусов | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4.1. Модернизация автоматизированных систем управления дорожным движением и светофорных объектов | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 4.2. Реконструкция автомобильных дорог области | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 4.3. Организация и оборудование стационарных постов ДПС, техническое оснащение ГИБДД в муниципальных районах области | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 4.4. Реконструкция уличного освещения в муниципальных районах области | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 4.5. Развитие автоматизированной радионавигационной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками на территории области | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 4.6. Развитие системы маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| **Внепрограммные мероприятия** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Номер пункта и наименование мероприятий областной целевой программы** | **Предусмотрено**  **за счет средств**  **муниципального бюджета** | | **% обеспеченности программы (гр.4/гр.3\*100)** | **Начислено на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года), (объем выполненных работ, услуг, заключенных договоров)** | **Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом**  **с начала года** | **%**  **исполнения (гр.7/гр.4**  **\*100)** | **Результаты реализации (выполненные работы) за отчетный период** |
| **В**  **программе**  **на 2015 год** | **Решением районного муниципального собрания**  **на 2015 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 1.1 Установка дорожных знаков в Ивантеевском МО | 13000 | 13000 | 100 | 13000 | 13000 | 100 | Установлено 12 дорожных знаков |
| 2 | 1.2 Нанесение дорожной разметки на искусственные неровности в Ивантеевском МО | 3900 | 3900 | 100 | 3900 | 3900 | 100 | Дорожная разметка нанесена на 6 искусственных неровностях |
| 3 | 1.3 Произведен ямочный ремонт дорожного покрытия Ивантеевского МО | 149000 | 149000 | 100 | 149000 | 149000 | 100 | Произведен ямочный ремонт по ул. Красноармейская, Московская, Советская, Интернациональная, Кооперативная |
| 4 | 1.4 Произведен капитальный ремонт автодороги Бартеневского МО, нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» около образовательных учреждений | 1816316 | 1816316 | 100 | 1816316 | 1816316 | 100 | Произведен капитальный ремонт по ул. Победы – 778 м., нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» |
| 5 | 1.5 Произведен ямочный ремонт дорожного покрытия Знаменского МО | 827343,84 | 827343,84 | 100 | 827343,84 | 827343,84 | 100 | Произведен ямочный ремонт по ул. Центральная – 1000 кв.м. |
| 6 | 1.6 Установлены знаки вблизи общеобразовательного учреждения «Осторожно дети» в Яблоновогайском МО | 4000 | 4000 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | Установлено 2 дорожных знака |
| 7 | 1.7 Произведен ямочный ремонт дорожного покрытия Ивановского МО | 710976 | 710876 | 100 | 710976 | 710876 | 100 | Произведен ямочный ремонт по ул. Степная– 200 кв.м. |
| 8 | 1.8 Произведен ремонт автодороги Чернавского МО | 202000 | 202000 | 100 | 202000 | 202000 | 100 | Ремонт автодороги по ул. Интернациональная – 64.5 п.м. |
| 9 | 1.9 Киркование, исправление профиля оснований, щебеночных без добавления нового материала Раевского МО | 84055 | 84055 | 100 | 84055 | 84055 | 100 | Киркование, исправление профиля оснований, щебеночных без добавления нового материала с. Арбузовка |
|  | **Итого** | **3810590,84** | **3810590,84** | **100** | **3810590,84** | **3810590,84** | **100** |  |
|  | **Строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений в том числе в зоне пешеходных переходов** | **Запланировано средств (тыс. руб.)** | **Выделено средств (тыс. руб.)** |  | **Начислено (тыс. руб.)** | **Исполнено (тыс. руб.)** |  | **Количество установленных ограждений (погонных метров)** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. главы администрации  Ивантеевского МР | **C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\3.jpg** | В.П. Смирнов |

Исполнитель

О.Г. Полянская

5-16-53