**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРТЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 13.12.2017 г. №31 с.Бартеневка

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной среды**

**с. Бартеневка Ивантеевского**

**муниципального района на 2018-2022 годы»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положениями паспорта приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 21.11.2016г. №10), в соответствии с постановлением администрации Ивантеевского муниципального района от 20.08.2013 № 843 ( с изм. От 15.05.2017 года) «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского муниципального района на формирование и реализации проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивантеевского муниципального района и на основании Устава Бартеневского муниципального образования, администрация Бартеневского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной среды с.Бартеневка Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3.Настоящее постановление необходимо разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Бартеневского**

**муниципального образования Р.Е.Скипа**

Приложение к постановлению администрации Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области от 13.12.2017 года № 31

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы»

П А С П О Р Т муниципальной программы Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее –Программа) | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бартеневского муниципального образования | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация и жители Бартеневского муниципального образования | | | | |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Бартеневского муниципального образования | | | | |
| Цели муниципальной программы | Формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории Бартеневского муниципального образования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Бартеневского муниципального образования. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий | | | | |
| Целевые показатели | -количество обустроенных общественных территорий | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2018-2022 годы | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет тыс. рублей, в том числе средства бюджета поселения –тыс. руб.; средства областного бюджета– тыс. руб.; средства федерального бюджета –тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: | | | | |
| Год | ВСЕГО (тыс.руб.) | Бюджет поселения | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| 2018 | прогнозно | прогнозно | прогнозно | прогнозно |
| 2019 | прогнозно | прогнозно | прогнозно | прогнозно |
| 2020 | прогнозно | прогнозно | прогнозно | прогнозно |
| 2021 | прогнозно | прогнозно | прогнозно | прогнозно |
| 2022 | прогнозно | прогнозно | прогнозно | прогнозно |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, освещение общественных территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий;- увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству;- повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территории поселения;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории;- повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Бартеневского муниципального образования, совершенствование архитектурного облика общественных территорий;- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. | | | | |

Характеристика текущего состояния среды.

 Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях. Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, сформировать активную гражданскую позицию жителей села путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий.

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных территорий Бартеневского муниципального образования.

Реализация мероприятия позволит:

- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния общественной территории с учетом посещения территорий людьми с ограниченными возможностями и маломобильными группами населения;

- сформировать современные зоны для активной культурной жизни граждан;

- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации проектов комплексного благоустройства территорий;

В Бартеневском муниципальном образовании доля благоустроенных общественных территорий составляет 0%. Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 100 %. Адресный перечень общественных территорий Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении 5 к муниципальной программе. Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:- установка уличных светильников и (или) их реконструкция;- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов; установка мемориальных досок памяти, - обеспечение освещения территории;- обеспечение полива.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере  городской среды. Цель и задачи муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Благоустройство сельских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Бартеневского муниципального образования. Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Бартеневского муниципального образования. Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Бартеневского муниципального образования.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Бартеневского муниципального образования. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в приложении №1 к программе. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

1.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Саратовской области №449-П от 30.08.2017г. «О государственной программе Саратовской области Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы разработаны следующие документы:

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу ««Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы», согласно приложению к программе № 6.

2. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы», согласно приложению к программе №7.

3. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории в муниципальную программу ««Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы», согласно приложению, к программе №8.

4. Положение об общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы», согласно приложению к программе №9.

5. Состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» в составе, согласно приложению к программе №10.

В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства села перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018-2022 г».

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий в поселении от общего количества общественных территорий в поселении.

2. Площадь благоустроенных общественных территорий

3. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

4. Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Бартеневского муниципального образования. Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов села к общей их площади, выраженное в процентах. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены приложения №1 к муниципальной программе.

5. Основные мероприятия муниципальной программы. В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий Бартеневского муниципального образования. Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач программы. Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении №3 к программе.

 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Бартеневского муниципального образования о бюджете Бартеневского муниципального образования. При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения. Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

**Приложение 1 к муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» и их значениях | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации)2018 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество благоустроенных общественных территорий в поселении от общего количества общественных территорий в поселении | | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | | Площадь благоустроенных общественных территорий | | кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | | % | - | - | - | - | - | 100 |

Приложение 2к муниципальной программе Перечень основных мероприятий муниципальной программы Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2020 годы» | | | | | | |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Бартеневского муниципального образования | | | | | | |
|  | Задача. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Бартеневского муниципального образования | | | | | | |
|  | Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий в сельском поселении | Администрация Бартеневского муниципального образования | 2018 год | 2022 год | Благоустройство общественных территорий | Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность отдыха, сформировать активную гражданскую позицию жителей поселка путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий. | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в сельском поселении от общего количества общественных территорий в сельском поселении. Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в сельском поселении. |

Приложение 3 к муниципальной программе.

 План реализации муниципальной программы Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы»

«Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство общественных территорий в сельском поселении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство общественных территорий в сельском поселении | - | - | - | - | - | - | - | 30.01 |

Приложение 4 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации | | | | |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2020 годы» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 5к муниципальной программе

 Адресный перечень общественных территорий программы Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации | Адрес общественной территории | Тип общественной территории |
| 2018. | Саратовская область, Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Победы от д. 40 до д. 44 | Парковая зона |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 | С. Бартеневка, от д. 72 ул. Баулинцев до д. 13 ул. Дачная | Зона отдыха для детей |
| 2020 | С. Бартеневка, ул. Специалистов | парк |
| 2021 | С. Бартеневка, ул. Дремова | сквер |
| 2022 | С. Бартеневка, ул. Баулинцев от д.№1 до д.№34 | Зона отдыха для детей |

Приложение 6 к муниципальной программе

 Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы».  Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – Порядок) разработаны в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

1. Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору объектов, определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу общественной территории. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).

2. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать следующим критериям:

4.1. соответствия территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;

4.2. возможность реализации проекта в полном объеме в текущем году.

5. Заявитель при подаче предложения вправе указать:

5.1. предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;

5.2. предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;

5.3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

5.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;

5.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

6. Заявитель при подаче предложения вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

7. Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в письменной форме в администрацию Бартеневского муниципального образования, которое регистрируется специалистом и делается отметка о его получении с указанием даты получения. На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время его представления. Один экземпляр предложения возвращается заявителю.

8. Общественная комиссия, которая осуществляет рассмотрение и оценку поступивших предложений на предмет их соответствия установленным настоящим Порядком требованиям. Срок рассмотрения Комиссией предложений и приложенных к ним документов не может превышать 10 рабочих дней

9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

10. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

**Приложение к порядку**

В администрацию Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района,

с. Бартеневка, ул.Победы, д.49 пом.1

Скипа Р.Е.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., либо наименование организации) проживающий(ая)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (имеющей местонахождение)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

Номер контактного телефона (факса):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН, КПП, ОГРН(для юридического лица):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Предложение

о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах

I. Общая характеристика проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта |  |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. |  |
| Цель и задачи проекта |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа: |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта, |  |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |

II. Описание проекта (не более 3 страниц).

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

- необходимость выполнения проекта;

- круг людей, которых касается решаемая проблема;

- актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

2. Цели и задачи проекта.

3. Мероприятия по реализации проекта:

- конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

- предполагаемое воздействие на окружающую среду.

4. Ожидаемые результаты проекта:

- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;

- количественные показатели.

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение) «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Приложение 7 к муниципальной программе.

 Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы».

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее - проект программы), а также контроль за реализацией муниципальной программы. Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проекте документа, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту документа. Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется путем их размещения на официальном сайте Бартеневского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ivanteevka.sarmo.ru. Не позднее чем за 2 рабочих дня до начала общественного обсуждения лица ответственные за разработку проекта программы (далее - разработчик), размещают в сети "Интернет":1) информацию, содержащую сведения о разработчике проекта документа (наименование разработчика, его юридический адрес и адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество контактного лица, его должность и телефон), о сроках начала общественного обсуждения, о порядке направления замечаний и предложений, о сроках доработки проекта документа;2) проект муниципальной программы (документ).4. Продолжительность проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должна составлять не менее 30 календарных дней.5. При направлении замечаний и предложений к проекту документа участники общественного обсуждения указывают: граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные. Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. Не рассматриваются также замечания и предложения:1) экстремистской направленности;2) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;3) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проектов документов.

6. Комиссия в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения: рассматривает поступившие замечания и предложения к проекту документа; анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта программы, принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае необходимости дорабатывает проект программы. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта программы, носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту программы в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта программы, не является препятствием для ее утверждения. Итоги общественного обсуждения проекта программы подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ivanteevka.sarmo.ru 7. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы, комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий и контроль за реализацией программы осуществляется общественной комиссией.

Приложение к Порядку

 Предложение по проекту муниципальной программы Бартеневского муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: в Администрацию Бартеневского муниципального образования

Саратовская область Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Победы д.49 пом.1

 Наименование заинтересованного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер контактного телефона (факса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Изучив Проект программы предлагаем: Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта подпрограммы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К настоящим предложениям прилагаются документы на \_\_ л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы)

**Приложение 8 к муниципальной программе**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2020 годы»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

2. Заинтересованным лицам являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах общественных территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

3. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией Бартеневского муниципального образования и включает следующие этапы: - осмотр территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с заинтересованными лицами; - подготовка дизайн-проекта; - направление дизайн-проекта для обсуждения с представителями заинтересованных лиц; - согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц;

4. Дизайн-проект подготавливается в отношении наиболее посещаемой территории общего пользования по предложениям, одобренным общественной комиссией для включения в основное мероприятие «Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде изображение территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового и визуального описания благоустройства территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечня работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в администрацию Бартеневского муниципального образования в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, администрация Бартеневского муниципального образования передает дизайн-проект с замечаниями общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц. Общественная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе корректировке дизайн-проекта.

9. Администрация Бартеневского муниципального образования с учетом решения общественной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, общественная территория не подлежит включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

**Приложение 9 к муниципальной программе**

Положение об общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сельском поселении на 2018-2022 годы. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бартеневском муниципальном образовании (далее – Общественная комиссия) является коллегиальным органом, созданным во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бартеневском муниципальном образовании. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Саратовской области, Ивантеевского муниципального района и Бартеневского муниципального образования. Общественная комиссия формируется из представителей администрации Бартеневского муниципального образования, Совета депутатов Бартеневского муниципального образования, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и разработчика муниципальной программы в составе 6 человек. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим порядком. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя. Организация подготовки и проведения заседания общественной комиссии осуществляет секретарь. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях лично. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их принятия, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ivanteevka.sarmo.ru в течение трех дней со дня подписания и утверждения протокола. Заседание общественной комиссии фиксируется на видеосъемку.

**Основные задачи и функции Общественной комиссии**

11.1. Организация общественного обсуждения проекта Муниципальной программы Формирование комфортной среды с. Бартеневка, Ивантеевского муниципального района на 2018-2022 годы» далее – муниципальная программа).

11.2. Оценка адресных перечней общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.

11.3. Оценка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

11.4. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы.

12. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень территорий проекта программы назначается третий рабочий день, следующий за датой окончания срока приема заявок.

13. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности общественной комиссии осуществляется администрацией Бартеневского муниципального образования.

**Приложение 10 к муниципальной программе**

 СОСТАВ общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сельском поселении на 2018-2022 годы.

 Председатель:

Скипа Р.Е. – глава Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области

|  |  |
| --- | --- |
| Рункова Д.В. | **секретарь комиссии**, специалист 1 категории Бартеневского муниципального образования |
| **члены комиссии**: | |
| Ульянкина Л.А.  Ротарь О. В.  Белова Е.В. | Инспектор воинского учета администрации Бартеневского муниципального образования  Специалист 1 категории администрации Бартеневского муниципального образования  Депутат Совета Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального района |