**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРТЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

##### От 01 .03.2016 г № 24 с. Бартеневка

**Об организованном проведении паводка**

**на территории Бартеневского**

**муниципального образования весной 2016 года.**

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровью людей и снижения ущерба от весеннего паводка 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать противопаводковую комиссию Бартеневского муниципального образования (Приложение № 1).

 2. Утвердить план противопаводковых мероприятий, проводимых в Бартеневском муниципальном образовании на период прохождения весеннего паводка 2016 года. (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Бартеневского муниципального образования**

**Ивантеевского муниципального района**

**Саратовской области Р.Е. Скипа**

Приложение № 1

к постановлению администрации

Бартеневского муниципального образования

от 01.03.2016 № 24

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

**Бартеневского муниципального образования**

|  |
| --- |
| **Председатель комиссии:** |
| Р.Е. Скипа  | Глава администрации. |
|  |  |
| **Заместители председателя комиссии:** |
| Ю.В. Урабасов | Директор ООО «Урожай» по согласованию; |
|  |  |
|  |  |
| **Члены комиссии:** |
| А.Г. Сисенов  | Инженер по технике безопасности и охране труда ООО «Урожай» по согласованию; |
| С.В. Дремов  | Индивидуальный предприниматель, по согласованию; |
| В.В. Ботов | Механизатор ООО «Урожай» по согласованию; |
|  |  |
| Ю.В. Мухамбетов  | Старший участковый уполномоченный полиции, ОП №1 в составе МО МВД РФ «Пугачевский», майор полиции по согласованию; |
|  Л.В.Лупарева  |  Заведующая ФАПОМ с.Бартеневка по согласованию; |
|  |  |
|  |  |
| **Глава администрации****Бартеневского муниципального образования**  |  **Р.Е. Скипа** |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Бартеневского муниципального образовании

от 01.03.2016 №.24

**ПЛАН**

**проведения противопаводковых мероприятий, проводимых в Бартеневском муниципальном образовании**

**на период прохождения весеннего паводка 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование проводимых мероприятий | Сроки проведения | Кто проводит, исполняет | Кто оказывает помощь и контролирует | Отм. о выполнении |
| **Подготовительный период** |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии  | до 15.03 | Р.Е. Скипа глава администрации  |  |  |
| 2. | Подготовка нормативных, правовых и распорядительных документов по правовому обеспечению противопаводковых мероприятий:О порядке движения транспорта в зоне прохождения паводковых вод;Очистить водостоки и перепускные трубы автомобильных дорог. | до 15.03 | ПредседательГлава администрацииР.Е.Скипа  |  |  |
| 3. | Провести уточнение планов взаимодействия со всеми заинтересованными органами и организациями, включая соседние образования, по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | до 25.03 | Председатель Глава администрацииР.Е. Скипа  |  |  |
| 4. | Провести практические мероприятия по защите водозаборов от попадания в них талых вод и ведение постоянного контроля за их санитарно-эпидемиологическим состоянием | Весьпаводковый период | А.Г. Сисенов Инженер по технике безопасности и охране труда ООО «Урожай»(по согласованию) Г.Н. Ю.В. Урабасов Директор ООО «Урожай»(по согласованию) |  |  |
| 5. | Прорыть и очистить обводные стоки прудов.. | До 25.03 | Ю.В. Урабасов директор ООО «Урожай» (по согласованию) |  |  |
| 6. | Привести в готовность специальную технику и провести полную заправку её ГСМ  | до 25.03 | А.Г. Сисенов Инженер по технике безопасности и охране труда ООО «Урожай» (по согласованию) Стариков В.М. ИП « Стариков КФХ» Ульянкин А.И.  |  |  |
| 7. | Организовать проконтролировать завоз в торговую сеть дополнительные запасы продуктов питания и товаров первой необходимости в с. Ишковка .пос. Братский  | до 20.03 | По решению ППК МО председатель ППК МО –Р.Е. Скипа  |  |  |
| 8. | Провести полную заблаговременную госпитализацию беременных из группы риска по преждевременным и патологическим родам (по решению главного врача ЦРБ) |  До 25.03 | Зав. Фапом с. Бартеневка Лупарева Л.В. ( по согласованию) |  |  |
| 9. | Выявить и провести заблаговременную госпитализацию больных детей в возрасте до-3-х до 5-ти лет из социально-неблагополучных семей |  До 25.03  | Зав. Фапом с. Бартеневка Лупарева Л.В. ( по согласованию |  |  |
| 10 | Разработать планы привлечения местного населения к проведению спасательных и восстановительных работ и обеспечения безопасности при их проведении | до 25.03 | Р.Е. СкипаГлава администрации  |  |  |
| 11. | Вести график ежедневного взаимного информирования о реально складывающейся обстановке по прохождению паводковых вод. принятие по нему оперативных решений .  | Два раза в день  |  Председатель паводковой комиссии.Оперативные дежурные всех уровней по согласованию |  |  |
| 12. | Обеспечить комплекс мер по недопущению несанкционированного проезда всех видов транспорта по направлениям пересекающим движение паводковых вод  | На весь период паводка  | ГлаваадминистрацииСкипа Р.Е.  |  |  |
| 13 | Оповещение населения о реально складывающейся обстановке по прохождению паводковых вод | РегулярноВесь период паводка | ГлаваадминистрацииСкипа Р.Е.  |  |  |
| 14. | Провести санитарную очистку населённых пунктов. | После окончания паводка | Р.Е. Скипа Глава администрации МО |  |  |
| 15. | И другие мероприятия, направленных на исключение загрязнения окружающей среды и инфекционного заражения людей  | После окончания паводка | Р.Е. Скипа  глава администрации и средствами предприятий населения  |  |  |
| 16. |  Спланировать и провести разъяснительную работу со школьниками об опасностях возникающих при паводке, мера безопасности и действиям при попаданиях в паводок  | март | Директор МОУ « СОШ с. Бартеневка Г.В.Худякова  |  |  |
| 17 |  Опубликовать в газете «Бартеневский вестник» обращение ППК МО к жителям сел в связи опытностями , возникающими в весенний паводок  | Март  | Председатель ППК МО Р.Е. Скипа  |  |  |
| 18 | Подвести итоги паводка, проанализировать действенность проведённых мероприятий, спланировать профилактические противопаводковые мероприятия на лето и осень 2016 года. | По окончанию паводка | Р.Е.Скипа Глава администрации  |  |  |

**Глава администрации**

**Бартеневского муниципального образования**

**Ивантеевского муниципального района**

**Саратовской области Р.Е. Скипа**